## 4	DESENVOLVIMENTO

Explicar a metodologia utilizada para desenvolvimento (Scrum). Papéis de cada membro da equipe dentro do Scrum.

4.1	Etapas de Desenvolvimento

Resumo de cada entregável.

4.1.1	Sprint 1

No dia 1 de agosto de 2018 o grupo se encontrou para realizar o planejamento do primeiro entregável (15 dias de desenvolvimento – prazo 16 de agosto de 2018). Nesta reunião os membros definiram as atividades e seus níveis de dificuldades – representados por pontos. De modo geral, essas atividades estão relacionadas a correções de bugs, internacionalização dos aplicativos (tradução das especializações), validações de campos, melhoramento das navegações entre Fragments e Activities, correções dos anexos (fotos, documentos e assinaturas) e autenticação de usuários. A Tabela 1 apresenta detalhadamente as atividades, seu tempo de realização em dias e sua respectiva pontuação.

Tabela 1 – Planejamento realizado para primeira entrega.

| Atividade | Tempo | Pontos |
| --- | --- | --- |
| Correção de BUGS de perfil | 0,5 | 5 |
| API para cadastro Android (checagem de usuário) | 3 | 10 |
| Alterações em adicionar usuários | 1 | 5 |
| Correção do tamanho de anexos | 0,5 | 5 |
| Correção na adição de foto de assinatura digital | 0,5 | 5 |
| Correções de botões no desktop | 0,5 | 5 |
| Adição de pai e mãe biológicos | 1 | 5 |
| Visualização da especialização do médico em exames/ diagnósticos | 1 | 5 |
| Tradução das especializações | 1 | 5 |
| Tela de carregamento | 1 | 5 |
| Ajustes de navegação do app | 1 | 5 |
| Verificação de CPF no cadastro de paciente do app | 1 | 5 |
| Adicionado DataPicker no app | 1 | 5 |
| Melhoramento da navegação entre Fragments e Activities (app) | 1 | 5 |
| Puxar dados através do CEP (cadastro de paciente app) | 1 | 5 |
| Total | 15 | 80 |

Fonte: Elaborado pelo autor

Durante os 15 dias de desenvolvimento, a equipe realizada baixas na pontuação conforme as atividades eram concluídas. A Figura 1 apresenta o gráfico de Burnadown da entrega 1, destacando o planejamento de baixas nos pontos e a baixas realizadas pela equipe. Percebe-se que tudo ocorreu bem ao longo dos dias e somente em 2 momento a equipe teve problemas com o andamento das atividades planejadas – problemas que poderiam ser solucionados com mais comunicação com o cliente.

Figura 1 – Gráfico de Burndown da entrega 1.

Fonte: Elaborado pelo autor

No dia 16 de agosto de 2018 a equipe se reunião pare realizar a revisão do entregável. Nesta reunião todos os membros estavam presentes. Durante a reunião, a equipe fez uma autoavaliação procurando detectar os principais pontos de acertos e erros, e juntos, propor ações de melhorias para o desempenho da equipe nos próximos entregáveis. Ao final, a equipe fez o seguinte resumo sobre algumas questões:

- O que deu certo: Houve uma boa comunicação entre os integrantes. Dessa forma todos estavam cientes das dificuldades enfrentadas;

- O que deu errado: Não houve iniciativa dos integrantes para ajudar a resolver os problemas identificados;

- Ações de melhorias: Embora o nosso “cliente” estivesse sem horários disponíveis para uma reunião presencial, poderia ter sugerido reuniões por Skype ou ter trocados mais e-mails para tirar as principais dúvidas com relação ao projeto, de forma a minimizar os impactos, ou seja, expandir a gama de possibilidades e alternativas para contornar o problema;

- Observações: O gerente da empresa não tinha disponibilidade para reunião para os próximos meses.